Tổ chức Sprint Retrospective cho nền tảng mua bán đồ công nghệ cũ RikkeiReTech

Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked). Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop: Dừng việc trì hoãn kiểm thử đến cuối Sprint; cần kiểm thử sớm và liên tục. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Viết lại: “Thông tin về lỗi chưa được chia sẻ kịp thời, khiến nhóm phải sửa gấp.” Xếp vào Start: bắt đầu chia sẻ và ghi nhận lỗi ngay khi phát hiện để cả nhóm xử lý sớm, không quy trách nhiệm cho cá nhân. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển Product Owner Thảo: Đây là phản hồi về tính năng sản phẩm, cần ghi nhận vào Product Backlog để xem xét và ưu tiên, không phải vấn đề về cách làm việc nội bộ. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start: Bắt đầu rà soát và cập nhật DoD để nêu rõ yêu cầu kiểm thử trên điện thoại trước khi đánh dấu Done. |

Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01: Kiểm thử chức năng đặt giữ máy bắt đầu vào ngày 9, lỗi phát hiện muộn và chức năng chưa Done. | Quy trình | Kiểm thử chưa được thực hiện sớm và xuyên suốt quá trình phát triển. Nhóm có thể đang xem kiểm thử là công việc cuối Sprint thay vì một phần của từng PBI. |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Trong Sprint kế tiếp, bổ sung task kiểm thử cho 100% PBI trong Sprint Backlog. Khi một PBI sẵn sàng, bắt đầu kiểm thử ngay, không dồn đến 2 ngày cuối Sprint. | Trong Sprint kế tiếp, bổ sung task kiểm thử cho 100% PBI trong Sprint Backlog. Khi một PBI sẵn sàng, bắt đầu kiểm thử ngay, không dồn đến 2 ngày cuối Sprint. | Trong Sprint kế tiếp, bổ sung task kiểm thử cho 100% PBI trong Sprint Backlog. Khi một PBI sẵn sàng, bắt đầu kiểm thử ngay, không dồn đến 2 ngày cuối Sprint. | Trong Sprint kế tiếp, bổ sung task kiểm thử cho 100% PBI trong Sprint Backlog. Khi một PBI sẵn sàng, bắt đầu kiểm thử ngay, không dồn đến 2 ngày cuối Sprint. |

Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

Ở buổi trước, cả nhóm chỉ trích một Developer suốt buổi và sau đó không ai dám nói thật. Duy ghi nháp 6 hoạt động, chưa đúng thứ tự:

| Mã | Hoạt động |
| --- | --- |
| H1 | Cả nhóm chọn 1 Improvement và thống nhất lúc kiểm tra lại. |
| H2 | Mỗi người tự viết thẻ, rồi cả nhóm dựng lại các sự việc chính của Sprint. |
| H3 | Nhắc mục tiêu buổi họp, thống nhất cách trao đổi không đổ lỗi, xem lại hành động của Sprint trước. |
| H4 | Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo. |
| H5 | Gom thẻ theo chủ đề, tìm nguyên nhân của 1–2 vấn đề lớn. |
| H6 | Tóm tắt kết quả, cảm ơn mọi người, hẹn kiểm tra lại Improvement ở buổi Retrospective sau. |

Yêu cầu:

• (a) Xếp 5 hoạt động phù hợp theo đúng 5 bước của buổi Retrospective (ghi mã, ví dụ H? → H? → …). Loại 1 hoạt động không phù hợp và nêu lý do trong 1 câu.

• (b) Viết 2–3 câu Duy nói để mở đầu buổi họp.

Thứ tự 5 bước: H3 → H2 → H5 → H1 → H6

Hoạt động bị loại: H4 – Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo.

Lý do: Improvement cần được cả Scrum Team cùng thảo luận, lựa chọn và cam kết thực hiện, không phải do Scrum Master áp đặt.

Lời mở đầu:

Mục tiêu buổi hôm nay là cùng nhìn lại cách chúng ta làm việc để cải thiện Sprint sau, không phải tìm người để đổ lỗi.

Mọi người hãy chia sẻ thẳng thắn dựa trên sự việc cụ thể; chúng ta lắng nghe, tôn trọng nhau và tập trung vào quy trình cũng như cách phối hợp.

Mỗi ý kiến đều được ghi nhận, và cả nhóm sẽ cùng chọn một hành động cải tiến khả thi để theo dõi ở Sprint tiếp theo.